Titre : Plan de tests de validation de la version V1 de l’application Web « Web4Event »

Date de création du plan de tests :	20/09/21
Dernière date de modification du plan de tests : 23/11/21
Version du plan de tests : V2
Auteur : V.MARC
Sprint : Sprint 1

Date de passage des tests :	xx/xx/xx
URL de l’application Web testée : https://obiwan2.univ-brest.fr/licence/lic46/dev/v1/CodeIgniter
Nom du développeur de l’application Web testée : Abdoulaye BERTE
Nom du testeur : Jean PAZAT

Opération	Résultat attendu	Résultat du test / + / commentaires
Saisie de l’URL du site Web dans la barre d’adresse du navigateur Web.	Affichage correct de la page d’accueil du site Web sur laquelle on voit : / les informations sur l’événement (nom de l’événement, date de début / de fin, lieu) / les actualités dans un tableau (titre, texte, date de publication et pseudo de l’auteur) ou le message « Aucune actualité pour le moment », / un hyperlien / bouton de connexion.	OK
Dans le menu de la partie publique de l’application Web, un visiteur clique sur la rubrique « Programmation [/Animations] ».	Affichage d’un message « Aucune animation pour le moment » ou affichage du tableau récapitulatif de la programmation de l’événement qui présente toutes les animations prévues avec / un classement / regroupement des animations selon leur état (passées / en cours / à venir), / une seule ligne par animation (intitulé, date de début, date de fin, lieu et invités), / les invités d’une même animation regroupés dans la ligne de l’animation, / 3 boutons sur chaque ligne d’animation (un bouton pour le détail de l’animation, un bouton pour la visualisation des invités et un bouton pour le détail du lieu de l’animation et des services associés), / un message « aucun invité pour le moment » [/ « aucun lieu pour le moment »] le cas échéant.	OK
Dans le menu de la partie publique de l’application Web, un visiteur clique sur la rubrique « Invités ».	Dans la galerie, affichage d’un message « aucun invité pour le moment » ou bien affichage des invités de l’événement en mosaïque, identifiés par leur nom, leur image, leurs posts et réseaux sociaux, s’il y en a et les message « pas de post » / « pas de réseau social », s’il n’y en a pas.	OK
Dans le menu de la partie publique de l’application Web, un visiteur clique sur la rubrique « Lieux/services ».	Affichage d’un message « Aucun lieu/service pour le moment » ou affichage du tableau récapitulatif de tous les lieux de l’événement et des services associés, s’il y en a et un message « Aucun service », s’il n’y en a pas. Chaque lieu est présenté dans une seule ligne du tableau avec ses différents services regroupeés, s’il y en a.	OK
Appui sur le bouton ou l’hyperlien de connexion.	Une page de connexion avec 2 champs de saisie pour les identifiants s’affiche.	OK
Saisie, dans le formulaire de connexion, d’un identifiant et d’un mot de passe (caché) d’un invité présents dans la base de données.	La page d’accueil de l’espace privé des invité s’affiche avec le menu visible. Un message de bienvenue s’adresse à l’invité connecté. Le profil de l’invité connecté s’affiche dans la page (ou dans un formulaire pré-rempli). Il est impossible pour un administrateur connecté d’afficher une des pages de l’espace privé des invités en saisissant directement son URL dans la barre d’adresse du navigateur Web.	OK
Saisie d’un identifiant et d’un mot de passe NON présents dans la base de données.	Un message d’erreur s’affiche "Identifiants erronés ou inexistants !" puis la page de connexion est ré-affichée pour permettre une nouvelle saisie.	OK
Dans l’espace invité, l’invité connecté clique sur la rubrique « mon profil ».	Le profil de l’invité connecté s’affiche dans la page (ou dans un formulaire pré-rempli).	OK
Dans la rubrique « mon profil », l’invité modifie dans le formulaire une ou plusieurs données qui le concernent, appuie sur le bouton « Valider » puis ré-affiche son profil.	Le profil de l’invité connecté s’affiche dans la page. Les modifications effectuées ont été prises en compte. (A noter : modification + confirmation d’un nouveau mot de passe uniquement dans la version V1).	OK (mais seul le mdp peut être modifié)
Sur la page d’accueil de son espace privé, l’invité appuie sur le bouton « Valider » alors que le formulaire est vide.	Un message d’erreur s’affiche « Champ(s) de saisie vide » et l’utilisateur est redirigé vers le formulaire.	OK
Sur la page d’accueil de son espace privé, l’invité appuie sur le bouton « Valider » alors que les 2 saisies du mot de passe ne sont pas identiques.	Un message d’erreur s’affiche « Confirmation du mot de passe erronée, veuillez réessayer » et l’utilisateur est redirigé vers le formulaire.	OK
L’invité appuie sur le bouton « Annuler » du formulaire de modification du profil.	L’utilisateur est redirigé vers le formulaire de son espace privé.	OK
Dans l’espace invité, l’invité connecté clique sur « Déconnexion ».	La session se ferme, l’utilisateur est redirigé vers la page d’accueil (Front Office) de l’application Web et il est impossible d’afficher une des pages de l’espace privé invité en saisissant directement son URL dans la barre d’adresse du navigateur Web.	OK
Saisie, dans le formulaire de connexion, d’un identifiant et d’un mot de passe (caché) d’un administrateur présents dans la base de données.	La page d’accueil de l’espace privé des administrateurs s’affiche avec le menu visible. Un message de bienvenue s’adresse à l’administrateur connecté. Il est impossible pour un invité connecté d’afficher une des pages de l’espace privé des administrateurs en saisissant directement son URL dans la barre d’adresse du navigateur Web.	OK
Saisie d’un identifiant et d’un mot de passe NON présents dans la base de données.	Un message d’erreur s’affiche "Identifiants erronés ou inexistants !" puis la page de connexion est ré-affichée pour permettre une nouvelle saisie.	OK
Dans l’espace administrateur, l’administrateur connecté clique sur la rubrique « mon profil ».	Le profil de l’administrateur connecté s’affiche dans la page (ou dans un formulaire pré-rempli).	OK
Dans la rubrique « mon profil », l’administrateur modifie dans le formulaire une ou plusieurs données qui le concernent, appuie sur le bouton « Valider » puis ré-affiche son profil.	Le profil de l’administrateur connecté s’affiche dans la page. Les modifications effectuées ont été prises en compte. (A noter : modification + confirmation d’un nouveau mot de passe uniquement dans la version V1).	OK
Dans la rubrique « mon profil », l’administrateur appuie sur le bouton « Annuler » du formulaire de modification du profil.	L’utilisateur est redirigé vers le formulaire (ou la rubrique « mon profil ») de son espace privé.	OK
Dans la rubrique « mon profil », l’administrateur appuie sur le bouton « Valider » alors que le formulaire est vide.	Un message d’erreur s’affiche « Champ de saisie vide » et l’utilisateur est redirigé vers le formulaire (ou la rubrique « mon profil »).	OK
Dans la rubrique « mon profil », l’administrateur appuie sur le bouton « Valider » alors que les 2 saisies du mot de passe ne sont pas identiques.	Un message d’erreur s’affiche « Confirmation du mot de passe erronée, Veuillez réessayer » et l’utilisateur est redirigé vers le formulaire (ou la rubrique « mon profil »).	OK
Dans l’espace administrateur, l’administrateur connecté clique dans le menu sur la rubrique « Programmation ».	Le tableau récapitulatif de la programmation de l’événement présente toutes les animations prévues avec / un classement / regroupement des animations selon leur état (passées / en cours / à venir), / une seule ligne par animation (intitulé, date de début, date de fin, lieu et invités), / les invités d’une même animation regroupés dans la ligne de l’animation, / des boutons sur chaque ligne d’animation (suppression / modification) et un bouton « ajout » au-dessus ou au-dessous du tableau, / un message « aucun invité pour le moment » [/ « aucun lieu pour le moment »] le cas échéant.	OK
Dans l’espace administrateur, l’administrateur connecté clique sur « Déconnexion ».	La session se ferme, l’utilisateur est redirigé vers la page d’accueil (Front Office) de l’application Web et il est impossible d’afficher une des pages de l’espace privé des administrateurs en saisissant directement son URL dans la barre d’adresse du navigateur Web.	OK
Un administrateur connecté ou un visiteur non connecté essaie d'accéder directement à une page de l’espace privé invité (en saisissant son URL dans son navigateur Web).	L’utilisateur est redirigé vers la page d’accueil (ou page de connexion) du site Web.	OK
Un invité connecté ou un visiteur non connecté essaie d'accéder directement à une page de l'espace administrateur (en saisissant l'URL de la page Web dans son navigateur Web).	L’utilisateur est redirigé vers la page d’accueil (ou page de connexion) du site Web.	OK